工资管理系统

课  程：    实训日志

班  级：    软件21-3BF

组  名：       第二组

组  长：       奉恒斌

组  员:   王卓、张道、汪家豪

第1天

2024年6月17日

目标：

- 阅读与工资管理系统开发相关的文献资料。

- 收集相关系统的需求和特性。

工作内容：

今天是我们工资管理系统开发实训的第一天，我们小组的目标是集中在文献阅读和需求收集上。每位组员负责阅读不同的文献资料，并整理出关键的系统需求和特性。

奉恒斌：

负责阅读关于工资管理系统核心功能的文献资料。主要集中在用户权限管理、员工信息管理以及工资计算模块的实现方法和最佳实践。通过今天的阅读，我初步了解了系统的基本框架和技术要求。

张道：

研究了关于工资核算模块的文献资料，重点是如何根据员工的薪资标准、考勤记录等数据进行准确的工资核算。文献中提到了一些常见的核算错误和解决方案，这对我们设计系统时非常有帮助。

汪家豪：

任务是收集用户权限管理模块的需求和特性。我查阅了一些实际案例和行业标准，以确保我们设计的权限系统能够安全、可靠地管理用户的访问权限。

王卓：

负责整合和汇总今天所有组员收集的资料和需求。我创建了一个共享文档，将所有重要的信息整理出来，以便我们后续的系统分析和设计工作。

今天我们小组的工作进展顺利，虽然每位成员负责不同的部分，但通过有效的协作和信息共享，我们能够确保整个项目在初期阶段就有一个坚实的基础。

遇到的问题：

在阅读文献资料的过程中，我们发现一些技术细节比较复杂，需要进一步的讨论和研究。尤其是在需求整合方面，我们需要确保所有的系统需求能够完整地覆盖用户和管理者的各种使用场景。

明天的计划：

明天我们将继续深入系统的详细分析工作。根据今天收集的需求和特性，我们将开始绘制系统的用例图，并进一步讨论系统的功能模块和交互流程。希望通过明天的工作，能够进一步明确系统的整体架构和设计思路，为后续的开发和测试工作做好准备。

第2天

2024年6月18日

今天的目标：

- 继续阅读与工资管理系统开发相关的文献资料。

- 开始对系统进行初步分析，识别主要功能模块和用户需求。

工作内容：

今天我们小组继续深入工资管理系统的开发实训，重点放在进一步的文献阅读和系统初步分析上。

奉恒斌：

继续阅读了关于工资管理系统的文献资料，重点是关于工资计算模块的实现细节和算法。通过今天的阅读，进一步了解了如何根据员工的薪资标准、考勤记录等数据，进行精确的工资计算，以及如何处理特殊情况和异常情况。

张道：

开始进行系统的初步分析工作，主要是识别系统的主要功能模块和用户需求。通过昨天的资料收集和今天的讨论，我们确定了系统的核心模块包括用户权限管理、员工信息管理、工资计算、工资核算和报表统计。我们绘制了初步的用例图，明确了各个模块之间的关系和功能点。

汪家豪：

任务是进一步细化员工信息管理模块的需求和特性。与其他组员协作，确定了员工信息录入、修改和查询的具体功能要求，以及如何确保数据的一致性和完整性。

王卓：

负责今天的文档整理和汇总工作。根据昨天收集的资料和今天的讨论，更新了我们的需求文档和用例图，确保所有的信息都得到了清晰地记录和表达。

今天我们在系统分析和需求确认方面取得了重要的进展，通过集中讨论和有效的团队协作，我们成功地将系统的基本框架和功能模块初步确定下来。

遇到的问题：

在初步分析的过程中，我们发现一些功能模块之间的交互复杂性较高，需要进一步优化和细化。特别是在用户权限管理和工资核算模块的设计上，我们需要考虑更多的细节和特殊情况。

明天的计划：

明天我们将继续深入系统设计的工作。我们计划开始数据库设计，包括确定各个模块的数据库表结构和字段。同时，我们会进一步完善用例图，确保系统的所有功能和用户需求都能得到充分的覆盖和支持。希望通过明天的工作，能够为接下来的系统实现和测试工作奠定坚实的基础。

第3天

2024年6月19日

今天的目标：

- 完成系统的详细分析。

- 绘制用例图，确定系统功能模块和用户交互方式。

工作内容：

今天我们小组继续深入工资管理系统的开发实训，主要集中在系统的详细分析和用例图的绘制上。

奉恒斌：

今天主要负责完成工资计算模块的详细分析工作。根据昨天的讨论和文献资料，进一步细化了工资计算的流程和算法。我们讨论了如何处理不同员工类别的薪资标准、如何考虑加班和假期等特殊情况。这些讨论对我们设计系统时的数据结构和算法选择非常有帮助。

张道：

和组员一共同完成了系统的用例图。我们根据昨天的讨论和分析，绘制了系统的用例图，明确了各个功能模块的功能点和用户交互流程。我们特别关注了用户权限管理和员工信息管理模块的交互细节，确保系统的安全性和用户友好性。

汪家豪：

今天负责整合和优化昨天和今天的分析成果。更新了我们的需求文档和用例图，确保所有的功能需求都能够清晰地被记录和理解。我们小组进行了一次全员讨论，确认了系统的核心功能和设计方向。

王卓：

继续负责文档的整理和汇总工作。更新了我们的项目文档，包括需求文档、用例图和系统设计文档。这些文档对我们后续的开发和测试工作非常重要，能够帮助我们保持团队的统一认识和方向。

今天我们小组的工作重心是在系统的详细分析和设计上，通过有效的团队协作和讨论，我们成功地明确了系统的各个功能模块和交互细节。

遇到的问题：

在用例图绘制的过程中，我们发现一些功能点的交互流程不够清晰，需要进一步优化和澄清。特别是在权限管理和报表统计模块的设计上，我们需要考虑更多的使用场景和用户反馈。

明天的计划：

明天我们将开始系统的设计阶段，重点是数据库设计和系统架构的确定。我们计划根据今天的分析结果，开始设计用户权限管理模块和员工信息管理模块的数据库结构，并着手准备系统的详细设计文档。希望通过明天的工作，能够进一步推动项目的进展，为后续的开发和测试工作做好准备。

第4天

2024年6月20日

今天的目标：

- 开始数据库设计，确定数据库表和字段。

- 设计用户权限管理模块的数据库结构和功能。

工作内容：

今天我们小组进入了系统设计阶段的第一天，主要集中在数据库设计和用户权限管理模块的详细设计上。

奉恒斌：

负责开始数据库设计工作，我们小组首先讨论并确定了数据库的总体架构和各个模块之间的关系。着手设计用户权限管理模块的数据库结构，主要包括用户表、角色表、权限表等。我们考虑到不同用户角色的权限需求，确保系统能够灵活而安全地管理用户的访问权限。

张道：

与组员一协作，开始详细设计用户权限管理模块的功能和数据库表结构。我们确定了用户注册、登录验证、角色分配和权限控制等核心功能的实现方式。我们特别关注了如何确保用户信息的安全性和数据的一致性，通过密切的沟通和讨论，我们制定了明确的设计方案。

汪家豪：

今天负责对昨天确定的用例图和需求文档进行进一步梳理和优化。根据今天的讨论，更新了用例图中与用户权限管理相关的部分，并将详细的数据库设计方案整合到我们的系统设计文档中。这些文档对我们小组后续工作的指导非常重要，确保所有成员都在同一页面上。

王卓：

继续负责文档的整理和汇总工作，更新了数据库设计文档和系统设计文档的相关部分。我们特别关注了数据库表和字段的命名规范、数据类型选择和索引设置等细节，以确保数据库设计符合最佳实践和项目需求。

今天的工作进展顺利，通过团队紧密的协作和有效的分工，我们成功地启动了系统设计阶段的第一步，为后续的模块设计和实现奠定了良好的基础。

遇到的问题：

在数据库设计的过程中，我们遇到了一些表结构的复杂性和字段关联的不确定性。特别是在权限控制的设计上，需要进一步深入分析和讨论，以确保系统的安全性和灵活性。

明天的计划：

明天我们将继续系统设计阶段的工作，重点是完成员工信息管理模块的数据库设计。我们计划根据系统需求和功能要求，设计员工信息表的结构，并开始思考工资计算模块的数据库设计方案。希望通过明天的工作，进一步推动项目的进展，为接下来的实现和测试工作做好充分准备。

第5天

2024年6月21日

今天的目标：

- 完成员工信息管理模块的数据库设计。

- 开始设计工资计算模块的数据库结构和计算逻辑。

工作内容：

今天我们小组继续在系统设计阶段努力，专注于员工信息管理模块的数据库设计和工资计算模块的初步设计。

奉恒斌：

负责完成了员工信息管理模块的数据库设计工作。根据我们前期的需求分析和系统设计，我设计了员工信息表的结构，包括姓名、性别、部门、入职日期等关键信息的存储方式和数据字段。我们特别关注了数据的完整性和一致性，确保系统能够有效地管理和维护员工的基本信息。

张道：

今天开始了工资计算模块的数据库结构设计。这一模块对于工资管理系统来说至关重要，涉及到薪资标准、考勤记录、奖惩情况等信息的计算和存储。我与组员一讨论了各种计算逻辑的实现方式，并开始设计数据库表格以支持这些计算需求。我们特别考虑了数据表之间的关系和索引的设置，以优化数据访问和查询效率。

汪家豪：

今天继续更新系统设计文档，包括员工信息管理模块的数据库设计详细描述和初步的工资计算模块设计方案。确保文档内容清晰明了，能够为小组成员提供必要的技术指导和参考。在整个设计过程中，我们注意到了一些潜在的技术挑战，例如如何处理复杂的计算逻辑和如何确保数据的准确性。

王卓：

负责今天的会议记录和文档整理工作，更新了数据库设计文档和系统设计文档的相关部分。我们小组通过紧密的协作和有效的沟通，成功地推进了系统设计阶段的工作。特别关注了文档的格式和内容的完整性，确保所有的设计细节都得到了充分记录和描述。

今天的工作进展顺利，我们小组通过团队协作和分工合作，有效地推进了系统设计阶段的工作。明天我们将继续深入工资计算模块的设计，希望能够为系统的后续实现和测试工作奠定坚实的基础。

遇到的问题：

在工资计算模块的设计过程中，我们遇到了一些复杂的计算逻辑和数据处理问题。特别是如何处理不同员工的薪资标准和奖惩情况的差异性，需要进一步深入分析和讨论。

明天的计划：

明天我们将继续系统设计阶段的工作，重点是完善工资计算模块的数据库设计和开始设计工资核算模块的实现方案。希望通过明天的工作，进一步推动项目的进展，为后续的实现和测试工作做好充分准备。

第6天

2024年6月22日

今天的目标：

- 完成工资核算模块的设计。

- 设计报表统计模块的数据库结构和生成逻辑。

工作内容：

今天我们小组继续在系统设计阶段努力，专注于工资核算模块的设计和报表统计模块的数据库结构设计。

奉恒斌：

负责完成了工资核算模块的设计工作。根据我们之前的需求分析和系统设计，我设计了工资核算表的结构，包括工资计算结果的存储方式和数据字段。我们特别关注了计算逻辑的复杂性和数据的准确性，确保系统能够准确地核对工资计算结果。

张道：

今天开始了报表统计模块的数据库结构设计。这一模块对于工资管理系统来说非常重要，涉及到生成员工工资条和部门薪资汇总表等报表的逻辑和数据存储。与组员一共同讨论了报表生成的流程和数据关联的方式，开始设计数据库表格以支持这些报表的生成需求。我们特别考虑了报表的数据来源和生成逻辑的优化。

汪家豪：

今天继续更新系统设计文档，包括工资核算模块的详细设计描述和报表统计模块的数据库设计方案。确保文档内容清晰明了，能够为小组成员提供必要的技术指导和参考。在整个设计过程中，我们注意到了一些技术实现上的挑战，例如如何优化报表生成的效率和确保报表数据的实时性。

王卓：

负责今天的会议记录和文档整理工作，更新了数据库设计文档和系统设计文档的相关部分。我们小组通过紧密的协作和有效的沟通，成功地推进了系统设计阶段的工作。特别关注了文档的格式和内容的完整性，确保所有的设计细节都得到了充分记录和描述。

今天的工作进展顺利，我们小组通过团队协作和分工合作，有效地推进了系统设计阶段的工作。明天我们将继续深入报表统计模块的设计和准备系统实现阶段的工作，希望能够为系统的后续开发和测试工作做好充分准备。

遇到的问题：

在报表统计模块的设计过程中，我们遇到了一些复杂的数据关联和报表生成逻辑的问题。特别是如何确保各种报表的数据一致性和准确性，需要进一步深入分析和讨论。

明天的计划：

明天我们将继续系统设计阶段的工作，重点是完善报表统计模块的数据库设计和开始准备系统实现阶段的工作，希望通过明天的工作，进一步推动项目的进展，为后续的实现和测试工作做好充分准备。

第7天

2024年6月23日

今天的目标：

- 实现用户权限管理模块，包括注册、登录和权限控制功能。

- 编写测试用例，测试用户权限管理模块的功能。

工作内容：

今天我们小组进入了系统实现与测试阶段的第一天，主要集中在实现用户权限管理模块上，并进行了相关的测试准备工作。

奉恒斌：

负责实现了用户权限管理模块的注册和登录功能。根据我们在设计阶段制定的需求和功能规格，完成了用户注册界面和登录验证逻辑的编码工作。确保用户能够顺利注册账号并登录系统，同时实现了基本的权限控制功能。这包括了密码加密存储、输入验证和登录状态维护等核心功能。

张道：

今天专注于编写测试用例，覆盖了用户权限管理模块的各项功能。测试用例包括了正常场景下的注册、登录流程，以及一些异常情况的处理，如错误的用户名或密码输入、重复注册等。通过测试用例的编写和执行，我们能够有效地验证模块功能的正确性和稳定性，为后续的集成测试做好准备。

汪家豪：

负责与组员一共同讨论了用户权限管理模块的实现细节，特别是在注册和登录功能上的具体实现方案。我们对用户输入的合法性进行了详细讨论，并确保系统能够有效地处理各种边界情况和异常输入。这些讨论不仅帮助我们优化了代码实现，还提高了模块的安全性和用户体验。

王卓：

今天继续更新了系统测试计划和测试文档，确保所有的测试用例和测试场景都能够全面覆盖用户权限管理模块的功能。同时，还准备了集成测试的环境和工具，为明天的集成测试工作做好准备。我们小组通过紧密的协作和有效的沟通，确保了今天工作的顺利进行。

今天的工作进展良好，我们小组通过团队协作和分工合作，顺利完成了用户权限管理模块的初步实现和测试准备工作。明天我们将继续实现员工信息管理模块，并进行相关的功能测试，希望能够继续保持高效的工作状态，推动项目的进展。

遇到的问题：

在实现用户权限管理模块的过程中，我们遇到了一些关于用户输入验证和密码安全性的技术挑战。特别是如何确保用户密码的安全存储和传输，以及如何有效地处理异常情况的输入，需要进一步的技术讨论和优化。

明天的计划：

明天我们将继续实现员工信息管理模块，并进行相关的功能测试。同时，我们将开始准备集成用户权限管理模块和员工信息管理模块的工作，确保两个模块能够顺利协同工作。我们希望通过明天的工作，进一步推动项目的进展，为后续的系统测试和优化工作做好充分准备。

第8天

2024年6月24日

今天的目标：

- 实现工资计算模块的初步功能。

- 开始编写并执行工资计算模块的测试用例。

工作内容：

今天我们小组继续系统实现与测试阶段的工作，重点是开始实现工资计算模块，并进行了相关的功能编码和测试准备。

奉恒斌：

今天负责了工资计算模块的初步实现工作。根据我们在设计阶段确定的数据库结构和计算逻辑，完成了工资计算模块中的基本功能编码，包括薪资标准的定义、考勤记录的处理、奖惩情况的计算等。确保系统能够有效地根据输入的数据进行工资计算，并生成相应的计算结果。

张道：

主要负责编写了工资计算模块的测试用例，并开始执行了部分测试工作。通过模拟不同的计算场景和数据输入，确保工资计算模块的功能能够按照设计要求进行正确的计算和处理。测试过程中发现了一些计算逻辑上的小问题，及时与开发人员沟通并进行了调整和修复，以保证计算结果的准确性和系统的稳定性。

汪家豪：

今天与组员一共同讨论了工资计算模块的具体实现细节，特别是在薪资标准定义和计算逻辑上的技术实现方案。我们优化了数据存储结构和计算算法，确保系统能够高效地处理大量的薪资计算请求，同时保证计算结果的准确性和数据的完整性。这些讨论和优化不仅提升了模块的性能和安全性，还为后续的功能扩展和优化打下了良好的基础。

王卓：

继续更新和完善了系统测试文档，确保所有的工资计算模块的测试用例都得到了充分的覆盖和测试。同时，也为明天集成测试的准备工作做了详细的计划和安排。通过团队的协作和有效的沟通，我们顺利完成了今天的工作目标，并为后续工作的顺利进行打下了坚实的基础。

今天的工作进展顺利，我们小组通过高效的分工合作，完成了工资计算模块的初步实现和相关的功能测试准备工作。明天我们将继续进行工资核算模块的实现和测试，确保工资数据的准确性和系统的稳定性。

遇到的问题：

在工资计算模块的实现和测试过程中，我们遇到了一些计算逻辑上的小问题，如薪资标准的定义和奖惩情况的处理。及时调整和优化这些问题，以保证系统的正常运行和计算结果的准确性。

明天的计划：

明天我们将继续进行系统实现与测试阶段的工作，特别是完成工资核算模块的实现和初步测试工作。同时，我们也将继续更新和完善系统测试文档，确保所有模块的功能都得到了充分的覆盖和测试。希望能够继续保持高效的工作状态，推动项目的进展。

第9天

2024年6月25日

今天的目标：

- 完成用户权限管理模块和员工信息管理模块的整合与集成测试。

- 开始准备和规划工资计算模块的实现。

工作内容：

今天我们小组继续系统实现与测试阶段的工作，重点是完成了用户权限管理模块和员工信息管理模块的整合与集成测试，并开始了工资计算模块的实现准备工作。

奉恒斌：

负责了用户权限管理模块和员工信息管理模块的整合工作。我们首先确保了用户注册、登录和权限控制功能的正确性和稳定性，然后将其与员工信息管理模块进行了有效的集成测试。通过模拟不同的用户操作和权限管理场景，我们发现了一些潜在的交互问题，并及时进行了调整和修复。整合测试阶段虽然遇到了一些小问题，但我们通过团队协作和有效的沟通，顺利解决了这些问题，保证了两个模块的协同工作正常。

张道：

继续负责了工资计算模块的实现准备工作。根据我们在设计阶段确定的数据库结构和计算逻辑，开始了工资计算模块的基本框架搭建和功能编码。今天的工作重点是梳理和优化工资计算模块的核心算法，确保系统能够有效地处理各种复杂的薪资计算需求。与此同时，也开始编写工资计算模块的详细设计文档，以便于团队成员的审阅和讨论。

汪家豪：

今天负责更新和完善了系统测试文档，特别是针对用户权限管理模块和员工信息管理模块整合测试的相关用例和执行结果进行了详细的记录和总结。通过系统测试文档的持续更新和优化，我们确保了整个测试过程的可追溯性和全面性，为后续的集成和优化工作提供了有力的支持。

王卓：

继续关注并参与了工资计算模块的实现计划和技术讨论。我们小组今天围绕工资计算模块的数据结构和计算算法进行了深入的讨论和优化，特别是在考虑到不同的薪资标准和奖惩情况时的计算效率和准确性。通过团队的协作和专业的技术支持，我们为明天的工作做好了详细的计划和准备。

今天的工作进展顺利，我们通过有效的分工和紧密的协作，完成了用户权限管理模块和员工信息管理模块的整合测试，并启动了工资计算模块的实现阶段。明天我们将继续推进工资计算模块的开发，并准备进行工资核算模块的实现和测试工作，保证项目按计划顺利进行。

遇到的问题：

在用户权限管理模块和员工信息管理模块的整合测试过程中，我们遇到了一些交互和权限控制方面的小问题，但通过及时的沟通和调整，成功解决了这些问题，确保了两个模块的协同工作正常。

明天的计划：

明天我们将继续进行系统实现与测试阶段的工作，特别是完成工资计算模块的初步实现和相关的功能测试准备工作。同时，我们也将继续更新和完善系统测试文档，为后续工作的顺利进行提供支持。希望能够继续保持高效的工作状态，推动项目的进展。

第10天

2024年6月26日

今天的目标：

- 完成工资计算模块的初步实现和功能测试。

- 准备并规划工资核算模块的实现工作。

工作内容：

今天我们小组继续系统实现与测试阶段的工作，主要集中在工资管理系统的核心功能模块——工资计算模块的实现和测试上。

奉恒斌：

负责了工资计算模块的具体实现工作。根据我们在前几天设计阶段确定的数据库结构和计算逻辑，完成了工资计算模块的初步编码和功能实现。主要包括了根据薪资标准、考勤记录、奖惩情况等信息进行工资计算的基本功能。今天的工作重点是确保各种计算情况下的准确性和系统的稳定性，同时编写了针对工资计算模块的详细测试用例，以便后续进行全面的功能测试。

张道：

继续协助完成了工资计算模块的功能测试准备工作。根据昨天讨论的计划，我们今天集中进行了对工资计算模块的基本功能进行了初步的测试，并记录了测试过程中遇到的一些问题和需求变更。在确保基本功能的稳定性和准确性的基础上，我们也开始了一些性能和压力测试，以验证系统在处理大规模数据时的表现和响应能力。

汪家豪：

今天负责更新和完善了系统测试文档，特别是工资计算模块的相关测试用例和执行结果进行了详细的记录和整理。通过不断地更新和优化测试文档，我们能够更清晰地追溯和评估系统在不同阶段的测试覆盖和质量保障情况，为后续的系统集成和优化提供了有效的支持。

王卓：

继续关注并参与了工资核算模块的实现准备和技术讨论。在今天的工作中，我们团队进行了工资计算模块的结果核对和功能验证，确保计算的准确性和数据的完整性。通过系统化的代码审查和技术评估，我们也进一步优化和调整了部分算法和逻辑，以提高系统的性能和可靠性。

今天的工作进展顺利，我们通过紧密的协作和有效的任务分工，成功完成了工资计算模块的初步实现和相关功能测试准备工作。明天我们将继续推进工资核算模块的实现和测试工作，确保项目按计划顺利进行，并为系统集成和优化阶段打下坚实的基础。

遇到的问题：

在工资计算模块的初步功能测试中，我们发现了一些边界条件和特殊情况的处理问题，但通过及时的调整和优化，我们能够在保证计算准确性的同时，提高系统的稳定性和性能。

明天的计划：

明天我们将继续进行系统实现与测试阶段的工作，特别是完成工资核算模块的详细实现和全面的功能测试工作。同时，我们也将继续更新和完善系统测试文档，为后续的系统集成和优化工作提供支持。希望能够继续保持高效的工作状态，推动项目的进展。

第11天

2024年6月27日

今天的目标：

- 完成工资核算模块的详细实现和功能测试。

- 着手准备报表统计模块的开发工作。

工作内容：

今天我们小组继续系统实现与测试阶段的工作，主要集中在工资管理系统的核心功能模块——工资核算模块的实现和测试上。

奉恒斌：

负责了工资核算模块的具体实现工作。根据昨天讨论的计划和需求文档，我开始了工资核算模块的编码和功能实现工作。今天的重点是确保工资计算的准确性和对各种特殊情况的处理能力，同时编写了详细的测试用例，以便进行全面的功能测试。

张道：

继续负责工资核算模块的功能测试和结果验证工作。今天我们集中进行了对工资核算模块的详细功能测试，包括对计算结果的核对和准确性验证，以及系统在不同情况下的稳定性测试。通过测试，我们发现了一些潜在的计算错误和性能问题，及时调整和优化了相关算法和逻辑。

汪家豪：

今天主要负责更新和完善了工资核算模块的测试文档和执行结果记录。通过详细记录测试过程中的问题和解决方案，我们能够更好地追踪和评估系统的测试覆盖和质量保障情况，为后续的系统集成和优化工作提供了重要支持。

王卓：

继续关注和准备报表统计模块的开发工作。在今天的工作中，我开始分析和设计报表统计模块的数据库结构和生成逻辑，为明天的实现工作做了详细的技术方案准备和技术讨论。通过与团队成员的协作和讨论，我们确立了报表统计模块的主要功能和实现策略。

今天的工作进展顺利，通过团队成员的紧密合作和高效分工，我们成功完成了工资核算模块的详细实现和相关功能测试，为后续系统集成和优化工作打下了坚实的基础。明天我们将继续推进报表统计模块的实现工作，同时持续更新和优化系统测试文档，确保项目按计划顺利进行。

遇到的问题：

在工资核算模块的功能测试过程中，我们发现了一些复杂计算场景下的算法逻辑问题，但通过团队的协作和及时的技术调整，我们能够有效地解决这些问题，并确保了计算结果的准确性和系统的稳定性。

明天的计划：

明天我们将继续进行系统实现与测试阶段的工作，特别是完成报表统计模块的详细实现和全面的功能测试工作。同时，我们也将继续更新和完善系统测试文档，为最后的系统集成和优化工作做好准备。希望能够继续保持高效的工作状态，推动项目的进展。

第12天

2024年6月28日

今天的目标：

- 完成报表统计模块的详细实现和功能测试。

- 着手进行系统集成测试的准备工作。

工作内容：

今天我们小组集中在系统实现与测试阶段的最后一项核心功能——报表统计模块的实现和测试工作上。

奉恒斌：

负责了报表统计模块的具体实现工作。根据之前的技术方案和设计文档，开始了报表统计模块的编码和功能实现工作。今天的主要任务是确保能够根据系统数据库中的数据正确生成员工工资条和部门薪资汇总表等报表，并且保证报表的格式和数据准确性。

张道：

继续负责报表统计模块的功能测试和结果验证工作。我们集中进行了对报表统计模块的详细功能测试，验证了各种报表生成的情况和可能的异常处理机制。通过测试，我们发现了一些数据处理和报表生成逻辑的问题，及时进行了调整和优化。

汪家豪：

今天主要负责更新和完善了报表统计模块的测试文档和执行结果记录。通过详细记录测试过程中的问题和解决方案，我们能够更好地评估和追踪系统的测试覆盖率和质量，为后续的系统集成测试提供了重要支持。

王卓：

继续关注和准备系统集成测试的工作。在今天的工作中，我开始整合和准备各个模块的代码，确保能够顺利进行全面的系统集成测试。通过与团队成员的协作和技术讨论，我们确定了系统集成测试的主要策略和测试用例，为明天的工作做了充分的准备。

今天的工作进展顺利，通过团队成员的密切合作和高效分工，我们成功完成了报表统计模块的详细实现和相关功能测试，为后续的系统集成和优化工作打下了坚实的基础。明天我们将继续推进系统集成测试的工作，同时持续更新和完善系统测试文档，确保项目按计划顺利进行。

遇到的问题：

在报表统计模块的功能测试过程中，我们发现了一些复杂报表生成逻辑下的数据处理问题，但通过团队的协作和及时的技术调整，我们能够有效地解决这些问题，并确保了报表生成的准确性和系统的稳定性。

明天的计划：

明天我们将继续进行系统集成测试阶段的工作，特别是完成全面的系统集成测试和优化工作。同时，我们也将持续更新和完善系统测试文档，为最后的系统优化和实训设计报告的撰写做好准备。希望能够继续保持高效的工作状态，推动项目的进展。

第13天

2024年6月29日

今天的目标：

- 进行系统集成测试，确保所有模块的协同工作正常。

- 继续优化系统的人机界面，提升用户体验和代码可读性。

工作内容：

今天是系统开发项目的第13天，我们小组集中精力进行系统集成测试和界面优化工作。

奉恒斌：

负责了系统集成测试的主要工作。我们将所有已经完成的模块进行了集成，确保它们能够协同工作并且没有冲突和漏洞。通过一系列的测试用例，我们验证了系统的整体功能和性能，尤其是各个模块之间的数据交互和流程控制。在测试过程中，我们发现了一些数据传递和界面交互的问题，及时进行了调整和修复，确保系统的稳定性和可靠性。

张道：

继续专注于系统界面的优化工作。在昨天的基础上，我们根据用户反馈和设计原则，进一步调整和优化了系统界面，提升了用户的操作体验和界面的可用性。通过精简和优化界面布局、颜色搭配和交互设计，我们确保了系统界面的友好性和美观度，同时也优化了代码的可读性和维护性。

汪家豪：

负责了系统集成测试过程中的文档更新和记录工作。今天，继续完善了系统集成测试的执行文档和测试结果记录，详细记录了测试过程中的问题和解决方案。这些记录不仅帮助我们更好地跟踪和解决问题，也为最终的项目报告和文档整理提供了重要依据和支持。

王卓：

协助了界面优化和集成测试的工作。在团队的协作下，我们成功完成了系统集成测试阶段的主要任务，并且在优化界面设计方面取得了显著进展。通过今天的工作，我们对系统的整体功能和外观都有了更清晰的认识和把握，为明天的最后整理工作奠定了良好的基础。

遇到的问题：

在系统集成测试的过程中，我们遇到了一些模块之间数据传递和权限控制的问题，但通过团队协作和及时的技术调整，我们能够迅速解决这些问题，并确保了系统的完整性和稳定性。

明天的计划：

明天是我们项目的最后一天，我们将集中精力完成最终的文档整理和实训设计报告的撰写工作。我们将继续优化和完善项目文档，确保其格式和内容符合要求，并最终完成所有项目资料的整理和提交。希望通过明天的努力，能够顺利完成整个项目的开发、测试和文档整理工作，展示出我们团队的成果和能力。

第14天

2024年6月30日

今天的目标：

- 检查并确保所有项目资料的格式和内容符合规范要求。

- 最后的项目资料整理和提交工作。

工作内容：

今天是我们项目的最后一天，我们全力以赴完成了最后的文档整理和提交工作。

奉恒斌：

负责了实训设计文档的最终整理工作。根据项目要求，我检查并调整了文档的格式，确保每个部分的内容都清晰、完整。在整理过程中，我特别注意了文档的结构和逻辑，确保各个章节的衔接和表达清晰明了。

张道：

专注于撰写实训设计报告。在团队成员的协作下，我汇总了整个项目的开发过程、技术实现和项目成果，详细描述了系统的功能特点和创新之处。通过撰写报告，我们向评审和老师展示了我们团队的努力和成果，突出了项目的技术和管理价值。

汪家豪：

负责了最后项目资料的检查和提交工作。我仔细检查了所有文档的格式和内容，确保符合学校和实训设计的要求。在确认无误后，我将所有项目资料按照规定的方式进行了提交，包括电子版和纸质版的备份，以确保信息的完整性和安全性。

王卓：

协助了文档整理和提交过程中的后勤工作。在确保所有文档准备就绪后，我协助组员们进行了最后的确认和整理，确保没有遗漏和失误。通过团队的合作和努力，我们顺利完成了所有的项目资料整理和提交工作。

总结与反思：

在过去的14天里，我们小组共同努力，完成了从需求分析到系统设计、实现、测试，再到最后的文档整理和提交的全过程。通过团队协作和分工合作，我们克服了各种挑战和问题，最终成功地交付了一个功能完备、性能稳定的工资管理系统。这个过程不仅锻炼了我们的技术能力，也提升了团队协作和项目管理的经验，为我们未来的学习和职业生涯奠定了良好的基础。