| 子任务 | 人力 | 时间（天） | 成本（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目准备阶段 | 3 | 2 | 0.073 |
| 设计阶段 | 4 | 2 | 0.109 |
| 前台页面设计： 用户登录与注册页面设计 | 2 | 2 | 0.053 |
| 用户主页面设计 | 2 | 2 | 0.053 |
| 管理员主页面设计 | 2 | 2 | 0.053 |
| 管理员收费管理页面设计 | 2 | 2 | 0.053 |
| 管理员数据可视化页面设计 | 3 | 2 | 0.068 |
| 后台功能设计： 用户剩余车位信息统计功能 | 2 | 2 | 0.055 |
| 用户所停车位查询功能 | 3 | 2 | 0.073 |
| 用户出场收费功能 | 2 | 2 | 0.053 |
| 用户登录注册逻辑功能 | 2 | 2 | 0.053 |
| 用户注销逻辑功能 | 2 | 2 | 0.053 |
| 新增停车收费标准功能 | 2 | 2 | 0.053 |
| 删除停车收费标准功能 | 2 | 2 | 0.053 |
| 查询停车收费标准功能 | 2 | 2 | 0.053 |
| 新增用户统计功能 | 2 | 2 | 0.053 |
| 入场用户统计功能 | 2 | 2 | 0.053 |
| 收费统计功能 | 2 | 2 | 0.053 |
| 系统测试 | 2 | 2 | 0.053 |
| 系统运维 | 3 | 2 | 0.068 |

Min:最小值  P:最大可能值  Max:最大值